PRODUCT PLAN

gUFO Ontology Editor

Grafische editor voor het modelleren van ontologieën conform gUFO / OntoUML

Versie: 1.0

Datum: Februari 2026

Status: Concept

Doelgroep: Ontologie-engineers, kennismodelleurs, informatieanalisten

# 1. Inleiding & Probleemstelling

Ontologieën vormen de ruggengraat van kennisrepresentatie in domeinen als enterprise architectuur, biomedische informatica, juridische systemen en linked data. Bestaande tools voor het modelleren van ontologieën — zoals Protégé — zijn krachtig maar bieden weinig ondersteuning voor domeinspecifieke foundational ontologies zoals gUFO (Unified Foundation Ontology).

gUFO biedt een lichtgewicht OWL/RDF-implementatie van UFO die rigoureuze ontologische distincties maakt (Endurant vs. Perdurant, Intrinsic vs. Extrinsic Moments, etc.). OntoUML biedt een bijbehorende grafische notatie, maar de mapping tussen beide is niet één-op-één. Dit creëert een gap: modelleurs kunnen niet eenvoudig gUFO-conforme ontologieën bouwen en valideren in een intuïtieve grafische omgeving.

Dit product plan beschrijft de ontwikkeling van een web-based grafische editor waarmee ontologie-engineers:

- visueel kunnen modelleren conform de OntoUML-notatie met gUFO als grondslag

- real-time gevalideerd worden tegen gUFO-regels

- hun ontologie kunnen opslaan als een RDF-graph in een graph database

- kunnen samenwerken, exporteren, importeren en documenteren

# 2. Product Visie

De gUFO Ontology Editor wordt de standaard werkomgeving voor ontologie-engineers die werken met foundational ontologies. De editor combineert de intuïtieve kracht van grafische modelleertools met de semantische precisie van OWL/RDF en de ontologische rijkdom van gUFO/UFO.

### Visie Statement

"Voor ontologie-engineers en kennismodelleurs die rigoureuze, herbruikbare ontologieën willen bouwen, biedt de gUFO Ontology Editor een grafische, validerende en collaboratieve omgeving die de kloof overbrugt tussen OntoUML-notatie en gUFO-semantiek — iets wat geen bestaande tool vandaag biedt."

# 3. Doelgroepen & Stakeholders

| Persona | Rol | Primaire behoefte |
| --- | --- | --- |
| Ontologie-engineer | Bouwt domeinontologieën | Visueel modelleren, gUFO-validatie |
| Informatiemanager | Beheert kennismodellen | Versioning, export, documentatie |
| Data Architect | Ontwerpt datamodellen en linked data | SPARQL, integratie, RDF-export |
| Onderzoeker / Academicus | Werkt met UFO-gebaseerde theorie | OntoUML-notatie, referenties naar gUFO-spec |
| Ontwikkelaar / Beheerder | Beheert de applicatie en graph DB | API, deployment, monitoring |

# 4. Product Scope & Voorgestelde Aanvullingen

Op basis van de initiële vereisten worden de volgende functiegebieden onderscheiden. De aanvullingen zijn aangegeven met ★.

## 4.1 Kern: Grafische Editor (React Flow)

- Canvas-gebaseerde modelleeromgeving met drag-and-drop van gUFO-elementen

- OntoUML-visualisatienotatie: stereotypen, relaties (mediation, characterization, subClassOf, etc.)

- Automatische layout-algoritmen (hierarchisch, force-directed, orthoganaal)

- Mini-map, zoom, pan, grid-snapping

- Multi-select, groepering, compartimenten per class (attributen, restricties)

- Undo/redo-stack met volledig command-patroon

## 4.2 gUFO-semantiek & Validatie

- Palet van alle gUFO-typen: Category, Kind, SubKind, Role, Phase, Mixin, RoleMixin, PhaseMixin, Relator, Mode, Quality, Quantity, Collective, Event, Situation, ...

- Real-time validatieregels conform gUFO-axioma's (identity principle, rigidity constraints, sortal completeness, etc.)

- Inline waarschuwingen en foutmeldingen in het canvas

- ★ Guided modeling assistent: suggesties op basis van context ('Een Role vereist een Relator voor externe afhankelijkheid')

- ★ Explain-knop per element: toon de gUFO-definitie, axioma's en voorbeelden

## 4.3 Graph Database Integratie

- Opslag als RDF-graph in Ontotext GraphDB of Apache Jena Fuseki

- Named graphs per ontologie-versie

- ★ SPARQL Query Interface: ingebouwde editor met syntax highlighting en resultaatvisualisatie

- ★ Live reasoning: integratie met OWL-reasoner (HermiT of ELK) voor inferentie en consistency checking

## 4.4 Import & Export

- Export naar: Turtle (.ttl), RDF/XML, JSON-LD, N-Triples

- Import van bestaande RDF/OWL-bestanden met automatische mapping naar gUFO-elementen

- ★ Export naar OntoUML JSON (conform de OntoUML Schema standaard)

- ★ Documentatiegeneratie: automatisch HTML- of PDF-rapport vanuit de ontologie (namen, definities, relaties, restricties)

- ★ Export naar PlantUML / Mermaid voor lichte diagrammen

## 4.5 ★ Versioning & Collaboration

- Git-achtige versiehistorie: elke opgeslagen versie is herstelbaar

- Branching & merging van ontologie-versies

- Multi-user real-time samenwerking (WebSocket-gebaseerd, Yjs/Automerge CRDT)

- Commentaar & annotaties op elementen en relaties

- Audit trail: wie heeft wat gewijzigd en wanneer (provenance als RDF)

## 4.6 ★ Namespace & Ontologie-beheer

- Namespace manager: prefixes definiëren, importeren van externe ontologieën (schema.org, FOAF, Dublin Core, BFO, DOLCE)

- Ontologie-registry: beheer van meerdere ontologieën in één werkruimte

- Dependency graph: toon relaties tussen geïmporteerde ontologieën

## 4.7 ★ Zoeken, Navigeren & Rapporteren

- Full-text zoeken door alle elementen, relaties en annotaties

- Hiërarchie-browser: boomstructuur van de class-hiërarchie naast het canvas

- ★ Impact analyse: toon wat er verandert als een element wordt aangepast of verwijderd

- ★ Ontologie Metrics Dashboard: statistieken over diepte, breedte, aantal klassen per gUFO-categorie, etc.

## 4.8 ★ Integratie & API

- REST API voor programmatische toegang tot ontologieën

- Webhook-support voor CI/CD-integraties (valideer ontologie bij elke commit)

- ★ Plugin-systeem: externe tools kunnen validatieregels of paletten bijdragen

- ★ Jupyter/Python SDK voor gebruik in onderzoeks- en datapipeline-contexten

# 5. Epics & User Stories (selectie)

| Epic | User Story | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| Canvas Editor | Als modelleur wil ik gUFO-typen slepen vanuit een palet naar het canvas zodat ik snel een model kan opbouwen. | Must have |
| Canvas Editor | Als modelleur wil ik relaties leggen tussen klassen met automatische annotatie van het relatietype (subClassOf, mediation, etc.). | Must have |
| Validatie | Als modelleur wil ik real-time feedback als ik een gUFO-regel overtreed, zodat ik fouten direct kan corrigeren. | Must have |
| Validatie | Als modelleur wil ik een uitleg van waarom een element niet valide is, met een verwijzing naar de gUFO-specificatie. | Must have |
| Graph DB | Als engineer wil ik mijn ontologie opslaan als Turtle in GraphDB zodat ik SPARQL-queries kan uitvoeren. | Must have |
| Import/Export | Als architect wil ik mijn model exporteren naar JSON-LD zodat ik het kan integreren met linked data pipelines. | Must have |
| Versioning | Als teamlead wil ik een versiehistorie zien zodat ik kan terugkeren naar een eerdere versie van de ontologie. | Should have |
| Collaboration | Als teamlid wil ik gelijktijdig met collega's aan dezelfde ontologie werken zonder conflicten. | Could have |
| SPARQL UI | Als data architect wil ik SPARQL-queries uitvoeren in de editor zodat ik mijn ontologie direct kan bevragen. | Should have |
| Documentatie | Als informatiemanager wil ik een HTML-rapport genereren vanuit de ontologie voor communicatie met stakeholders. | Should have |
| Reasoning | Als onderzoeker wil ik de OWL-reasoner activeren om impliciete relaties te infereren en inconsistenties te detecteren. | Could have |

# 6. Technische Architectuur

## 6.1 Frontend

- React + TypeScript als basis

- React Flow voor het canvas (nodes, edges, custom node types per gUFO-stereotype)

- Zustand of Redux Toolkit voor state management

- Tailwind CSS + shadcn/ui voor de UI-componenten

- Monaco Editor voor SPARQL-queryinterface en Turtle-weergave

- Yjs (CRDT) voor real-time collaboratie

## 6.2 Backend

- Node.js + Express of Fastify als API-laag

- SPARQL-client bibliotheek (sparql-http-client, rdflib.js of N3.js) voor communicatie met de triple store

- OWL-reasoner integratie via Java bridge (HermiT, ELK) of externe reasoner service

- WebSocket server (Socket.IO of native WS) voor live samenwerking

- JWT-gebaseerde authenticatie; OAuth 2.0 voor SSO-integraties

## 6.3 Graph Database

- Primaire ondersteuning: Ontotext GraphDB (Community of Enterprise Edition)

- Alternatief: Apache Jena Fuseki

- Named graphs als isolatie-eenheid per ontologie en versie

- Provenance triple pattern: elke wijziging opgeslagen als PROV-O assertion

## 6.4 gUFO Kennisbasis

- gUFO OWL/RDF-bestanden opgeladen als referentie-graph in de triple store

- Validatieregels gecodeerd als SPARQL CONSTRUCT/ASK queries of SHACL shapes

- OntoUML-gUFO mapping tabel als configureerbaar JSON-bestand

## 6.5 Deployment

- Docker Compose voor lokale ontwikkeling (frontend + backend + triple store)

- Kubernetes Helm chart voor cloud-deployment

- CI/CD pipeline: GitHub Actions met geautomatiseerde validatietests

# 7. Roadmap & Fasering

| Fase | Naam | Duur | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Fundament & Architectuur | 4 weken | Tech spike, repo-opzet, Docker-omgeving, gUFO ontologie geladen in GraphDB |
| Fase 1 | MVP — Canvas + Opslaan | 8 weken | Werkend canvas met gUFO-palet, opslaan/laden als Turtle, basis validatie |
| Fase 2 | Validatie & UX-verfijning | 6 weken | Volledige gUFO-validatieregels, inline feedback, guided modeling hints, explain-knop |
| Fase 3 | Import/Export & Documentatie | 5 weken | Turtle/JSON-LD/RDF-XML export/import, documentatiegeneratie, OntoUML JSON export |
| Fase 4 | SPARQL UI + Reasoning | 5 weken | SPARQL-editor, OWL-reasoner integratie, consistency checker |
| Fase 5 | Versioning & Collaboration | 6 weken | Versiehistorie, branching, real-time samenwerking (Yjs), audit trail |
| Fase 6 | API & Integraties | 4 weken | REST API, webhooks, Python SDK, plugin-systeem (v0) |
| Fase 7 | GA & Hardening | 4 weken | Security audit, performance optimalisatie, documentatie, public launch |

# 8. Risico's & Mitigatie

| Risico | Impact | Kans | Mitigatie |
| --- | --- | --- | --- |
| gUFO-gUML mapping is complex en ambigue | Hoog | Hoog | Vroeg betrekken van ontologie-experts; iteratief verfijnen van mapping-tabel; duidelijk documenteren van niet-gemapte elementen |
| Reasoning-performance bij grote ontologieën | Hoog | Middel | Asynchrone reasoning-requests; caching van inferentieresultaten; ELK als snellere DL-lite reasoner |
| Real-time samenwerking leidt tot merge-conflicten | Middel | Middel | CRDT-gebaseerde sync (Yjs); duidelijke UI voor conflict-resolutie; pessimistisch vergrendelen als fallback |
| Triple store scaling bij veel gebruikers | Middel | Laag | Named graphs als isolatie; horizontale scaling van Fuseki/GraphDB; connection pooling |
| Adoptie: modelleurs kennen OntoUML niet | Hoog | Middel | In-app tutorials, tooltips, voorbeeldontologieën; community documentatie |

# 9. Definition of Done & Kwaliteitscriteria

### Functioneel

- Alle gUFO-stereotypen zijn modelleerbaar in het canvas

- Alle gUFO-validatieregels zijn geïmplementeerd en getest

- Import/export werkt foutloos voor Turtle, RDF/XML en JSON-LD

- Alle user stories uit Fase 1-3 zijn geaccepteerd door de Product Owner

### Technisch

- Unit test coverage ≥ 80% op validatielogica

- End-to-end tests voor kritieke user flows (Playwright)

- Canvas presteert vloeiend bij ontologieën tot 500 klassen en 1.000 relaties

- SPARQL-queries retourneren resultaten binnen 2 seconden voor typische queries

- Beveiligingsscan (OWASP Top 10) passed

### UX

- Usability-test met ≥ 5 ontologie-engineers; System Usability Scale (SUS) ≥ 75

- Toegankelijkheid: WCAG 2.1 AA

- Responsief: bruikbaar op 1280px en breder

# 10. Open Vragen & Beslispunten

| # | Vraag | Eigenaar | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Welke versie van gUFO is de primaire target? (Laatste gepubliceerde vs. living spec) | Product Owner | Sprint 0 |
| 2 | GraphDB Community of Enterprise? (Enterprise biedt betere SHACL-support) | Architect | Sprint 0 |
| 3 | Is multi-tenant SaaS een vereiste, of primair on-premise deployment? | Stakeholders | Sprint 0 |
| 4 | Hoe gaan we om met gUFO-elementen die geen directe OntoUML-equivalent hebben? | Ontologie-expert | Sprint 1 |
| 5 | Welke OWL-reasoner: HermiT (volledig OWL DL) of ELK (sneller, OWL EL)? | Architect | Fase 3 |
| 6 | Is er een bestaande OntoUML JSON-schema standaard die we moeten volgen? | Product Owner | Sprint 1 |
| 7 | Licentiemodel: open source (MIT/Apache) of commercieel? | Management | Fase 0 |

# 11. Bijlage: gUFO Overzicht & OntoUML Mapping

Onderstaande tabel geeft een indicatieve mapping van de voornaamste gUFO-typen naar hun OntoUML-sterotypen. Deze mapping vormt de basis voor het palet en de validatieregels in de editor.

| gUFO Type | Categorie | OntoUML Stereotiep | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| gufo:Kind | Endurant | «kind» | Basis sortal met identiteitscriterium |
| gufo:SubKind | Endurant | «subkind» | Rigide sub-type van Kind |
| gufo:Role | Endurant | «role» | Anti-rigid, relationeel afhankelijk |
| gufo:Phase | Endurant | «phase» | Anti-rigid, intrinsiek gemotiveerd |
| gufo:Category | Endurant | «category» | Rigide niet-sortal |
| gufo:Mixin | Endurant | «mixin» | Anti-rigid niet-sortal |
| gufo:RoleMixin | Endurant | «rolemixin» | Anti-rigid niet-sortal, relationeel |
| gufo:PhaseMixin | Endurant | «phasemixin» | Anti-rigid niet-sortal, intrinsiek |
| gufo:Relator | Endurant | «relator» | Medieert externe afhankelijkheden |
| gufo:Quality | Endurant (Moment) | «quality» | Intrinsiek, meet-/waarneembaar |
| gufo:Mode | Endurant (Moment) | «mode» | Intrinsiek, niet meetbaar |
| gufo:Quantity | Endurant | «quantity» | Geportioneerde massa |
| gufo:Collective | Endurant | «collective» | Gestructureerde collectie |
| gufo:Event | Perdurant | «event» | Geen directe OntoUML notatie ★ |
| gufo:Situation | Perdurant | «situation» | Geen directe OntoUML notatie ★ |
| gufo:Type | Type | — | Instantieerbaar type, geen standaard sterotype |

★ = gUFO-element zonder directe OntoUML-tegenhanger; de editor zal een eigen visualisatieconventie hanteren.

Einde Product Plan — gUFO Ontology Editor v1.0